友谊大厦室内原有装修设施拆除

及工地围墙搭建工程项目

招标文件

南方医科大学深圳口腔医院（广东省深圳牙科医疗中心）对友谊大厦室内原有装修设施拆除及工地围墙搭建工程项目进行公开邀请招标，合格投标人可以就该项目及有关服务提交密封投标。

- 工程概况：深圳市罗湖区建设路友谊大厦4栋一、二楼部分建筑为框架混凝土结构建筑，本院计划对其进行改造和装修，计划对室内原有装饰进行拆除并修建临时施工围墙。

工程范围：

详见工程量清单和现场说明，投标人必须对全部整改内容进行投标报价，不得缺漏。

- 承包方式：

1.按工程范围定标工程价包干；

2.工程包工、包料、包工期、包安全、包税金、包各种措施费；

3.投标报价中须综合考虑不可预见因素，包括局部调整或更改而不调整结算价，投标方在报价时详细核实并应综合考虑。

- 投标人资格要求

1.具备建筑装修装饰工程专业承包资质。

2.具备独立法人资格，能独立承担民事责任和合同义务，注册资本不低于人民币500万元（含500万元）。

- 技术要求

按国家及深圳市现行技术标准和施工验收以及验收评定标准等规范验收，要求达到优良标准。

施工中所规定的材料、产品必须为全新正品，符合国家检测标准。施工前请提供样板、产品合格证，原厂销售证明、质量检测报告。

- 工期要求

本工程计划开工日期以开工令为准，工期10天。（法定假期顺延）

定标后签订施工合同，工程施工合同基本条文：参照“深圳市建设工程施工合同”（标准本）。

七、招标限价：本次招标设置10万最高报价，凡报价超过10万的投标书视废标处理。

八、截标日期

1.各投标单位于2022年10月12日16时前报送预算书、投标报价书至深圳市罗湖区建设路1092号三楼广东省深圳牙科医疗中心302办公室，逾期按弃权处理。

2.开标时间：2022年10月12日下午16:00时在广东省深圳牙科医疗中心三楼小会议室，将各投标单位报价公开开封，当众开标。

- 评标方法：合理低价法

- 投标文件份数：一正三副，统一密封在一个封袋里面，需密封盖章。

- 付款及结算

不预付工程款，工程完工验收合格，付合同价款的100%。

- 投标资料（以下材料盖红章，密封装订成册并盖压缝章）

1.营业执照、税务登记证、企业资质证书；

2.法人代表证明书或法人代表委托书、投标人身份证；

3.近三年内同类工程的施工业绩；

4.投标报价书；

5.投标施工方案：含质量承诺书、文明施工承诺书。

6.详细工作方案及人员配置（含人员社保记录以及专业技术资格证件）。（复印件、彩色扫描件加盖公章）

- 其它

1.中标单位在签订合同时，坚持提出附加条件和不合理要求，招标小组有权取消其中标资格，由此产生的一切损失由原中标单位负责。

2.招标单位及工作人员保证在此次活动中，不索贿和受贿，不搞“吃拿卡要”行为。如有发现和举报，愿受有关部门查处。

招标单位：南方医科大学深圳口腔医院（广东省深圳牙科医疗中心）

地址：深圳市罗湖区建设路1092号三楼

联系人：曾先生

联系电话：86 0755-82205819

2022年9月29日

附件１：投 标 书

致(招标人) 南方医科大学深圳口腔医院（广东省深圳牙科医疗中心） ：

根据贵方为              (招标项目名称)，签字代表         （全名、职务）经正式授权并代表投标人                   （投标人名称、地址）提交下述文件。

- 投标书；

- 法定代表人证明书；

- 授权委托证明书；

- 关于资格的声明函；

- 工程量清单报价表

据此函，投标人承诺如下：

- 所附投标报价表中规定的投标报价为           元。

- 投标方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话），及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 一旦我方中标，我方保证在规定的代理工作时间内，完成全部工作。

- 本投标有效期为自开标起  30   个日历日。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 我公司投标文件中投标一览表所报金额为根据招标文件要求，并严格按照招标文件规定的报价。

- 与本投标有关的一切正式文件往来通讯请寄：

地址：                              邮编：

电话：                              传真：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

法定代表人（负责人）或委托授权人（签字或盖章）：

投标人名称：

单位公章：

日    期：

附件2：法定代表人证明书

单位名称：

地    址：

姓名：            性别：        年龄：          职务：

系                                      的法定代表人（负责人）。

特此证明

投标人：                               （盖章）

日  期：          年           月          日

附件3：授权委托证明书

本授权书声明：我           （姓名）系

（投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托                             （单位名称）的            （姓名）为我公司签署本工程已递交的投标文件的法定代表人（负责人）的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本工程已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：            性别：            年龄：

身份证号码：                          职务：

投标人：                                  （盖章）

法定代表人（负责人）：                      （签字或盖章）

授权委托日期：            年          月         日

附件4：关于资格的声明函

致：南方医科大学深圳口腔医院（广东省深圳牙科医疗中心）

关于根据贵方为                            (招标项目名称)，本签字人愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

（1）提交营业执照复印件和商事登记查询信息并加盖投标人公章；

（2）提交资质证书复印件并加盖投标人公章；

（3）提交安全生产许可证复印件并加盖投标人公章。

本签字人在此承诺以上提供的证明文件是真实的、准确的。

投标人的名称：

授权签署本资格文件的签字人姓名、职务（印刷字体）：

地址：

传真：                               签字：

邮编：                              电话：

单位盖章：

附件5：工程量清单报价表

附件6：施工方案

附件7：项目管理人员配备表

标书评分标准：

| 投标人须知 | 1、评分权重 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评分内容 | 商务评分 | 施工方案 | 报价评分 |
|  | 权重 | 20% | 40% | 40% |
|  | 分值 | 20分 | 40分 | 40分 |
|  | 2、商务评分：20分 |  |  |  |
|  | 评审项目 | 最高分值 | 备注 |  |
|  | 经营业绩和履约能力 | 20分 | 具有在装修项目的成功案例每个得3分，最高得9分；其他得分根据各投标单位的业绩和履约能力相应打分，最优得11分，其余相应打分。 |  |
|  | 3、施工方案：40分 |  |  |  |
|  | 评审项目 | 最高分值 | 备注 |  |
|  | - 保修服务 | 10分 | - 完成本工程的售后服务具体措施。 |  |
|  | - 施工组织设计 | 15分 | 对本项目的总体认识，表述清晰、完整、严谨、先进合理，对工程项目的描述情况，措施先进、具体、有效、成熟，施工段划分呼应总体表述，划分清晰，合理，符合规范要求对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点的准备性分析及提出先进、合理的建议，解决方案具有针对性，贴切业主实际情况，完整、经济、安全、切实可行，措施得力。 |  |
|  | - 设备、材料的主要技术性能 | 15分 | - 所提供的材料、设备的质量、品质、性能等级、满足本项目的性况并符合国家现行标准。 |  |
|  | 4、报价评分：40分 |  |  |  |
|  | - 计分公式： - 通过资格性检查和符合性检查且报价不超过预算控制金额的投标供应商， 价格分=[１－（投标报价-Z）/Z¦]×40 , - Z--本次招标的平均报价，即对所有通过资格性检查和符合性检查且报价不超过预算控制金额的有效投标报价取算术平均值。 |  |  |  |

附件5

| 室内原有装修设施拆除及工地围墙搭建工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 室内设施拆除 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 工地围墙搭建 | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 工程垃圾清运 | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 施工措施 | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 税金 | 1 | 项 |  |  |  |